# 帮道（AI 物业培训与陪练平台）功能需求复核清单

原文件名保留用于沟通追溯；本版已补充会议来源、当前实现、决策状态和验收边界。
文档版本：v2.0
复核日期：2026-07-28
近期节点：2026-08-01 Android 受控内测，不等同于正式上线、应用商店发布或阶段一正式试点通过。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 会议需求复核与实现差距清单 |
| 会议来源 | 2026-07-27《物业企业 AI 培训服务平台需求讨论与项目推进沟通》录音转写 |
| 当前事实源 | 项目源码、docs/API_INTEGRATION.md、docs/BRD_IMPLEMENTATION_AUDIT.md、Android 打包与验收文档 |
| 适用范围 | 帮道员工侧“查、练、问、学”、大喇叭、直通车及相关运营后台 |
| 不在本清单内 | 预算/数据湖、金蝶核算、北森预算管控等独立项目 |

## 一、使用规则

### 1.1 决策状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 已确认 | 会议已形成明确方向，且不与现有安全、身份和业务边界冲突 |
| 已实现待验收 | 代码已有能力，但仍需按真实账号、真机或正式内容验收 |
| 部分实现 | 已有可复用底座，仍有明确功能或验收缺口 |
| 待决策 | 会议存在不同方案，或会后尚未完成产品、安全、法务、成本确认 |
| 暂缓 | 当前版本不进入开发或发布范围 |
| 合并/删除 | 与其他需求重复、不可验收或表述错误 |

### 1.2 优先级

| 优先级 | 含义 |
| --- | --- |
| RC | 8 月 1 日 Android 受控内测的阻断门槛，以现有主链路稳定、权限正确和可回退为主 |
| P0 | 近期核心改造；不自动等同于 8 月 1 日前全部开发完成 |
| P1 | 核心链路稳定后的重要增强 |
| P2 | 独立专项或中期能力 |
| P3 | 长期观察项 |

## 二、8 月 1 日 Android 受控内测门槛

| 编号 | 要求 | 当前状态 | 验收边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| RC-001 | 生成可安装的 Android 内测 APK | 部分实现 | 使用签认后的构建源；版本号、versionCode、SHA-256、安装说明和回退包可追溯 |
| RC-002 | “查、练、问、大喇叭”现有主路径可用 | 部分实现 | 登录后可进入并完成最小闭环；不得用页面可打开替代真实点击和接口验证 |
| RC-003 | 正式内容最小集 | 部分实现 | 不少于 30 道政策/制度问题和 5 个正式生活顾问场景；seed 不得冒充业务内容 |
| RC-004 | 身份、租户和资料权限正确 | 已实现待验收 | APP 身份只按认证手机号精确匹配；越权问题、文件下载和训练记录均失败关闭 |
| RC-005 | 五通道直通车现有链路可用 | 已实现待验收 | 总裁、财务、人力、审计、运营分别完成授权正例、越权反例和一次正式回复 |
| RC-006 | 原生能力和异常恢复 | 部分实现 | 麦克风同意/拒绝、ASR、TTS、附件选择、弱网、重登、前后台切换均有明确结果 |
| RC-007 | 容量与存储准备 | 待确认 | 录音只确认约 600 名生活管家，不代表 600 并发；另行冻结峰值并发、响应时间和压测模型；服务器低磁盘必须先扩容 |

## 三、查：精准知识检索

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK-001 | 从已授权知识空间检索到具体文档片段 | 已实现待验收 | 已有多知识空间、混合检索和 fragmentId；正式内容覆盖率仍需验证 | RC | 有依据时返回当前授权片段；无依据、冲突或越权时不编造 |
| CK-002 | 点击引用后跳转到原文件的准确位置 | 已确认 | 当前只有片段引用和整文件受控下载，缺少页码、段落锚点、字符偏移等定位元数据 | P0 | 服务端返回不可伪造的定位信息；重新鉴权后打开原文件并定位到命中位置 |
| CK-003 | 在线预览中高亮命中原文 | 已确认 | 尚无统一 Office/PDF 在线预览和高亮契约 | P0 | 高亮文本必须逐字存在于当前授权原文；授权撤销后立即不可访问 |
| CK-004 | 视频检索返回准确时间点并支持跳播 | 已确认 | 当前可交付受控视频资源，但引用模型没有 startSecond/endSecond | P0 | 引用包含来源视频和时间区间；播放器打开后跳到相应位置，无视频时不生成假链接 |
| CK-005 | AI 结论与原文证据分层展示 | 已确认 | 当前已有 AI 答案、引用和资源，但不是“完全不使用 AI” | P0 | AI 答案必须明确标识；原文引用不可改写；用户可直接核对受控原文 |
| CK-006 | 支持文档、表格、演示文稿、图片和视频的异步解析 | 部分实现 | 文档异步链路已有；图片视觉结果和视频关键帧/音轨仍依赖模型与运行环境 | P1 | 解析状态可见；无可靠视觉结果保持待处理，不把纯 OCR 冒充完整视频理解 |
| CK-007 | 独立的公网搜索入口 | 已实现待验收 | 已有全网 AI 独立入口、外发同意和来源免责声明 | RC | 未配置时明确不可用；每次外发前取得同意；不与企业知识答案混用 |
| CK-008 | 公网搜索深度优化 | 暂缓 | 不进入近期核心开发 | P2 | 另行确定供应商、成本、引用质量、脱敏和超时策略 |

## 四、练：双向模拟训练

### 4.1 反向链：AI 模拟业主

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LN-001 | AI 以业主人设与生活顾问进行动态对练 | 已实现待验收 | 已有正式对练和实时 Beta 人设；正式内容与完整真机仍未验收 | RC | APP 登录态启动本人会话；模型失败按既有 seed 降级；训练结果可追溯 |
| LN-002～LN-009 | 人物画像包含项目/区域、家庭、健康、情绪、缴费及投诉倾向等结构化属性，并保留文字补充 | 部分实现 | 当前已有难度、人物画像、显性/隐性需求、刺激点等字段，部分属性仍集中在文本描述 | P1 | 先冻结最小必填字段和枚举；不得以“越细越好”作为不可验收标准 |
| LN-010 | 支持拒缴物业费、报修拖延、情绪投诉、邻里纠纷等高频冲突场景 | 部分实现 | 场景运营、风险审核和五维 Rubric 已有底座；正式业务内容需审核 | P0 | 场景包含来源、目标、红线、成功标准、至少两轮设计和完整 Rubric |
| LN-011 | 场景复杂度可配置 | 已实现待验收 | 已有 difficulty、风险级别和详细场景字段 | RC | 难度定义、变化因素和评分口径固定；不接受无限扩字段 |

### 4.2 正向链：数字师傅

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LN-012 | 建设经审核的优秀经验候选池 | 已确认 | 需要业务提供 24 位优秀生活顾问访谈成果 | P0 | 原始录音/纪要经授权、脱敏、去重和业务审核后，才能进入候选池 |
| LN-013 | 优秀案例经审核后进入正式经验空间 | 已确认 | 案例投稿和知识空间已有底座，不自动互写 | P0 | 案例审核通过不自动入库；须由内容负责人再次确认来源、适用范围和版本 |
| LN-014～LN-017 | 数字师傅提供步骤、话术、时间节奏和复杂矛盾协调建议 | 部分实现 | Agent、训练提示和实时数字师傅已有；尚未形成独立、可验收的正向训练产品链 | P0 | 建议只基于授权 SOP 和已审核经验；通用建议不得包装成真实任务或公司事实 |
| LN-018 | 形成公司可持续维护的经验资产 | 已确认 | 这是内容治理目标，不是单一开发功能 | P1 | 每条经验都有来源、负责人、适用岗位、审核状态、版本和下线机制 |

### 4.3 场景运营后台

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LN-019 | 后台配置、审核、启停和版本化管理训练场景 | 已实现待验收 | 已有草稿、待审核、发布、下线及高风险双人复核 | RC | 已发布且启用的场景才可被员工启动；编辑已发布内容后必须重新审核 |
| LN-020 | AI 根据已审核模板生成场景草稿 | 暂缓 | 不允许直接自动发布 | P2 | 只生成草稿；逐条业务审核、风险分级和 Rubric 校验后才能发布 |

## 五、问：智能问答与人工协同

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-001～QA-003 | 员工可询问实操问题，并检索标准方案和已审核历史经验 | 已实现待验收 | “问”已升级为服务端 Agent，知识检索是受控工具之一 | RC | 客户端不提交工具编码、租户或身份；答案展示来源和权限范围 |
| QA-004 | 高分训练记录只进入“经验候选”，不得直接成为事实来源 | 已修正 | 原清单把会上建议写成自动入库，存在事实污染和隐私风险 | P1 | 分数只是候选条件；必须脱敏、业务核实、审核后才可发布 |
| QA-005 | 返回简洁答案和原文/经验片段，必要时提供受控原文件 | 已实现待验收 | 已有答案、引用和资源卡 | RC | 片段与原文一致；文件每次下载重新鉴权；无资源不生成假链接 |
| QA-006 | 对练成果采用“候选→审核→发布”闭环 | 已修正 | 禁止自动沉淀到正式知识库 | P1 | 审核人不能只依据模型分数；失败、撤回或过期内容不得继续召回 |
| QA-007 | 用户可将当前问题转为人工求助 | 已确认 | 问题榜已有，但“问师傅→人工求助”桥接缺失 | P0 | 用户确认后创建求助；只带必要、脱敏的上下文，不自动携带无权资料 |
| QA-008 | 人工求助进入现有问题榜，由多人回答并选择最佳答案 | 部分实现 | 提问、回答、最佳答案和积分已有 | P0 | 创建请求幂等；重复选优不重复发奖；奖励仅为积分/学习学分 |

## 六、大学堂：计划性学习

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DX-001 | 保留大学堂/学习中心作为计划性学习入口 | 已确认 | 员工学习页、岗前任务和考试已有底座 | P0 | 名称、入口和负责团队由产品确认；不另建重复学习系统 |
| DX-002 | 按天/周/月派发文档、视频和课程任务 | 部分实现 | 任务派发已有，课程材料与学习进度关联仍不完整 | P0 | 员工只能看到本人任务；完成条件、截止时间和材料版本可追溯 |
| DX-003 | 学习完成后参加考试 | 部分实现 | 岗位考试已支持发布、作答、评分和幂等 | P0 | 考试与课程/任务建立明确关联；重复提交不重复计分或发奖 |
| DX-004 | 从审核后的题库随机组卷，而非每次由模型现场生成答案 | 已修正 | 当前支持固定试卷；随机组卷需单独实现 | P1 | 题目、正确答案和解析在发布时冻结；随机顺序不能改变评分事实 |
| DX-005 | 在 APP 内形成明确的必学任务与到期提醒 | 已确认 | 已有任务入口；外部强触达不在当前范围 | P1 | 提醒只基于真实任务；不得用 AI 文案伪造“必须完成”的任务 |
| DX-006 | 每日三题暂不作为 8 月 1 日主入口 | 已确认 | 正式派发逻辑已经存在，不删除代码和数据 | RC | 通过配置或入口隐藏控制；后续恢复时仍需正式员工和合格场景 |
| DX-007 | 根据使用和效果动态调整训练强度 | 暂缓 | 暂无正式策略 | P2 | 先定义业务指标、人工兜底和不适用人群，再考虑自动化 |

## 七、视频与图片内容

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MG-001 | 近期允许运营使用外部工具制作培训视频/图片 | 待决策 | 会议同时讨论了“只接结果”和“建设独立制作平台”两种方案 | P1 | 先确认操作者、版权、供应商、成本和审核责任 |
| MG-002 | 成果通过现有投稿或异步资料链受控上传 | 部分实现 | 成果投稿支持 VIDEO，知识资料支持异步视频处理 | P1 | 上传者、租户、文件状态和原始资料权限可追溯；未审核不得进入正式课程 |
| MG-003 | 审核通过的材料可绑定大学堂任务 | 部分实现 | 课程材料关联和学习进度闭环仍需补齐 | P1 | 课程引用固定材料版本；材料撤回后新任务不可继续分配 |
| MG-004 | 8 月 1 日内测不建设平台内视频制作流程 | 已确认到当前节点 | 这是当前节点的范围冻结，不代表永久不建设 | RC | APK 不因视频生成供应商、GPU 或制作平台阻塞 |
| MG-005 | 独立 AI 内容制作平台 | 待决策 | 会议后段明确提出过独立平台方案，不能从需求清单中删除 | P2 | 另行完成成本、版权、内容安全、供应商和运营产能评估后立项 |

## 八、大喇叭：公司信息发布

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HB-001 | 支持 ALL 全员公开和 TARGET_ONLY 仅目标可见两种发布模式 | 已确认 | 当前定向仅用于“定向提醒”和排序，不限制其他员工查看 | P0 | 列表、详情、未读、下载、追问、阅读记录均执行同一可见性规则；非目标用户不可推断消息存在 |
| HB-002 | 在线预览显示动态水印；下载副本水印策略另行按格式确认 | 已确认方向 | 当前无水印字段和处理链路 | P0 | 水印内容、位置、审计和隐私规则明确；不得把静态水印宣传成防泄漏保证 |
| HB-003 | 发布时选择“允许下载”或“仅在线阅读” | 已确认 | 当前所有 READY 文件均提供下载入口 | P0 | 禁止下载时前端不显示入口，后端下载接口也拒绝；不得暴露原始 OSS 地址 |
| HB-004 | 提取文件主题标签，如保洁、安保、收费 | 未实现 | 当前岗位视角标签不等于文件主题标签；原清单“已完成”无源码依据 | P0 | 标签有来源片段、可人工修正；不得仅凭模型输出直接作为权限规则 |
| HB-005 | 用户可从消息详情以文字或语音追问文件内容 | 部分实现 | 文字追问已有，语音可复用问师傅 ASR；仍缺大喇叭专项真机验收 | P0 | 客户端只传 broadcastMessageId；正文、附件和权限由服务端重新加载校验 |
| HB-006 | “标签识别已上线” | 合并/删除 | 与 HB-004 重复，且“已上线”无当前实现证据 | — | 合并到 HB-004，以源码、部署和真实验收共同判定状态 |
| HB-007 | 每条消息最多绑定一个当前租户、当前上传人且 READY 的公司文件 | 已实现待验收 | 当前实现已有该边界 | RC | 解析或岗位解读失败不阻断摘要、原文件、发布和追问 |

## 九、直通车与匿名反馈

录音将匿名意见与“大喇叭”混称；本清单按业务方向拆分：大喇叭负责公司向员工发布，直通车负责员工向管理层反馈。

| 编号 | 修订后的需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB-001 | 业务匿名：处理端不展示提交人，服务端保留身份用于本人查询、幂等和审计 | 已实现待验收 | 五通道直通车已具备该能力 | RC | 总裁、财务、人力、审计、运营只处理各自渠道；每条只允许一次正式回复 |
| FB-002 | 公共码真匿名入口 | 待决策 | 与当前审计、滥用控制和本人查询模型冲突 | P2 | 单独完成安全、法务、隐私、日志留存、公共码轮换、IP/设备限流和举报处置设计 |
| FB-003 | 真匿名数据不得写入大喇叭表或冒充当前直通车审计匿名 | 已确认边界 | 需要独立入口和数据契约后才能建设 | P2 | 对用户准确说明系统保存和不保存的信息，不承诺无法兑现的“绝对匿名” |

## 十、内容、素材与现场辅助

| 编号 | 需求 | 决策状态 | 当前实现与差距 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-001 | 完成 24 位优秀生活顾问访谈并形成经验候选 | 已确认 | 属于业务与内容输入任务，不是开发工时 | P0 | 每份包含授权录音/纪要、情境、判断、动作、话术、红线、升级条件和审核人 |
| NEWS-001 | 按项目生成早间新闻素材库 | 待决策 | 当前未纳入正式产品边界 | P2 | 天气、本地新闻、出行和商业内容均标注来源、时间和有效期；广告/CPS另行审批 |
| VIS-001 | 员工上传图片后识别现场对象，并结合知识库给出指引 | 部分实现 | Agent 已支持本次图片分析，尚未形成正式报修场景链 | P2 | 图片只用于本次分析；涉及制度时重新执行知识授权；不保存或扩散无关现场信息 |
| VIS-002 | 自动创建报修工单 | 暂缓 | 尚无正式工单系统对接和回执 | P3 | 只有目标系统真实确认后才能显示“已创建/已派单/已送达” |

## 十一、通用安全与质量要求

| 编号 | 要求 | 当前边界 |
| --- | --- | --- |
| SYS-001 | 所有知识、案例和训练成果采用“候选→脱敏→审核→发布→下线”受控闭环 | 禁止将原始聊天、高分训练或模型输出自动发布为正式知识 |
| SYS-002 | 权限范围为租户、调用应用和当前主体授权的交集 | 不信任客户端传入租户、员工身份、岗位视角、项目编码或工具编码 |
| SYS-003 | 原文件、视频、录音和附件每次访问重新鉴权 | 不返回原始 OSS 地址、服务器路径或浏览器可长期复用的服务端密钥 |
| SYS-004 | 外部 AI 与企业知识分入口、分来源、分免责声明 | 外发前须同意；提供方只允许公网 HTTPS；未配置时明确不可用 |
| SYS-005 | 关键写操作保持幂等 | 包括训练完成、问题榜选优、考试提交、正式回复和发布请求 |
| SYS-006 | 移动端以 390×844 复核首屏和核心路径 | 核心操作无需滚动即可看到；规则和免责声明默认折叠；必须实际点击 |
| SYS-007 | 性能指标另行冻结 | 600 名用户不是 600 并发；至少明确峰值并发、P95、错误率、文件大小和弱网条件 |
| SYS-008 | 构建成功不等于正式验收 | Android APK、后端、管理端/H5 和数据库迁移分别记录版本、验证和回退物 |

## 十二、近期落地顺序

- RC：8 月 1 日受控内测
只收口 Android 安装、登录、现有查/练/问/大喇叭/直通车主路径、正式内容最小集、权限反例和回退。

- P0：内测后立即推进
原文/视频精准定位、正向经验链、问转人工、大喇叭真正定向可见、在线水印、下载控制和主题标签。

- P1：核心链稳定后
人物画像字段化、课程材料闭环、随机组卷、训练成果审核入库和外部制作成果运营。

- P2/P3：独立立项
AI 内容制作平台、真匿名入口、早间素材库、现场图片辅助和自动工单。

## 十三、来源与现状依据

- 会议录音转写：物业企业AI培训服务平台需求讨论与项目推进沟通-2026年07月27日-来自【得到大脑】.md

  - 查、练、问：约 00:21:29～00:40:15

  - 大喇叭：约 00:40:43～00:42:20

  - 视频制作两种方案：约 00:40:15～00:50:51

  - 早间素材：约 00:57:57～01:00:50

  - 匿名反馈：约 01:01:22～01:03:33

  - 图片识别：约 01:05:50

  - Android、600 名用户和磁盘：约 01:09:41～01:10:39

- 当前接口契约：E:\code\prop-ai-hr\docs\API_INTEGRATION.md

- 当前实现审计：E:\code\prop-ai-hr\docs\BRD_IMPLEMENTATION_AUDIT.md

- Android 打包边界：E:\code\prop-ai-hr\docs\MOBILE_APP_PACKAGING.md

- 原生真机验收：E:\code\prop-ai-hr\docs\MOBILE_APP_DEVICE_ACCEPTANCE.md

- 8 月 1 日任务计划：E:\code\prop-ai-hr\docs\帮道8月1日Android安装包测试版任务计划-20260727.md

## 十四、本次修订摘要

- 将文档从“无来源功能愿望清单”修订为会议来源、当前实现、差距和验收可追溯的复核清单。

- 将 8 月 1 日节点定义为 Android 受控内测，不再要求 50 项 P0 同时开发完成。

- 将高分训练自动入库改为候选、脱敏、审核后发布。

- 将视频制作标记为存在两种会议方案，当前节点不建设，后续独立决策。

- 撤销 HB-004～006 未经源码和验收支持的“已完成/已上线”结论。

- 明确大喇叭定向提醒与真正目标可见的差异，并补充水印、下载控制的服务端门禁。

- 将匿名意见从大喇叭拆回直通车；真匿名公共码作为独立、安全待评估需求。

- 补入 Android、容量、磁盘、24 人访谈、早间素材和现场图片等录音遗漏项。